**Grupp 4**

Oskar Bergman  
Conny Pettersson  
Madeleine Dahlqvist  
Rasmus Bäckström  
Hanna Rosberg  
William Nylander

**A3, inlämning 2: Planering av grupparbete, ESC-sidan.  
  
2023-11-14: Schemalagt gruppmöte på Discord 09.30  
Frånvarande: Ingen  
Protokollförare: Rasmus**

1. Hur planerar ni att dela upp arbetet?

Då vi är 6st personer planerar vi att dela upp de tre momenten i grupper om två och två.

Mer detaljerad planering behöver ske efter kommande lektion/föreläsning.

1. När ska ni ha gruppmöten? Bestäm alla datum redan nu.  
   Fasta tider för gruppmöten är tisdagar och fredagar 09.30 på Discord.
2. Hur sköter ni kommunikationen mellan möten?  
   Vi har skapat separata rum för gruppen i vår Discord, både voice/text.
3. Vems befintliga kod ska ni utgå ifrån?  
   Vi utgår ifrån Oskars kod.

**2023-11-15: Extra gruppmöte på Discord 15.00  
Frånvarande: Hanna, William  
Protokollförare: Rasmus**

1. Oskar delar sitt repo på GitHub så vi kan samarbeta, kolla mailen alla!

* Clona repot och checka så allt funkar med git status.
* Kolla så att SASS fungerar.

1. Vi provade att lägga till ny branch och pusha till GitHub, fungerade fint.

* OBS! Kom ihåg att inte jobba i branch main.

1. Vi gick igenom informationen/layouten på Whimsical. Vilken HTML/CSS ska göras.
2. La till rubrik för frågor i detta dokument och även rubrik för vad som ska göras på HTML och JS. Kanske behöver ha detta separat senare, vi får se.

**2023-11-17: Schemalagt gruppmöte på Discord 09.30  
Frånvarande: Ingen  
Protokollförare: Rasmus**

1. Vi såg till att synca våra repon från GitHub och gick igenom de ändringar som skett. På challengessidan finns nu en start på filterbox.

* Vi kollade på en första merge och vilka conflicts som dök upp och hur man ska hantera det.
* Oskar gjorde en fetch API och det verkar funka att hämta datan.

1. Vi delade upp arbetet lite mer enligt följande:

* Oskar och William fortsätter med indatan och att korten ska dyka upp på sidan.
* Rasmus och Conny fortsätter med filterboxen.
* Madde och Hanna fortsätter med Bookroomboxarna.

**OBS! En fortsatt kom-ihåg. Jobba i din egen branch! 😊**

**2023-11-21: Schemalagt gruppmöte på Discord 09.30  
Frånvarande: Ingen  
Protokollförare: Rasmus**

1. Vi gick igenom kom-ihåg anteckningar ifrån gårdagens föreläsning och beslutade följande: Använda Prettier kodformatering i VS Code.

Använda en gemensam JS fil men med klasser så vi kan dela upp roller/ansvar, vi körde igenom detta tillsammans och Oskar delade skärm.

NULÄGE:   
Alla ”kort” syns på sidan.   
Filterbox går att ta fram och klicka bort.

Oskar/William fortsätter med att få korten ”rätt” och top3.

Rasmus/Conny fortsätter med filtrering.   
Hanna/Madde fortsätter med bokningsdelen.   
  
Github är uppdaterat. Jobba i DIN branch och gör en git pull så får du allt det senaste.   
**Kom ihåg att inte vara i main och göra en push!**

**2023-11-22: Extra gruppmöte på Discord 13.00  
Frånvarande: Ingen  
Protokollförare: Rasmus**

1. Inte jättemycket detta mötet. Vi hade mest problem med en html (challenges) som fick dubbla rader mm i en Merge på GitHub.

**2023-11-23: Extra gruppmöte på Discord 09.30  
Frånvarande: William, Hanna  
Protokollförare: Rasmus**

1. Vi gjorde en del pull-req mm för att bli uppdaterade. Sedan var det föreläsning resten av dagen. Nu har vi tid till enbart detta framåt, nu måste vi få ordning på sakerna.

**2023-11-24: Schemalagt gruppmöte på Discord 09.30  
Frånvarande: William  
Protokollförare: Rasmus**

1. Vi gjorde en del pull-req mm för att bli uppdaterade. Uppmärksammade lite CSS buggar.

Alla fortsätter med sitt. På måndag behöver vi genomgång igen för att kunna komma vidare.

**2023-11-27: Extra gruppmöte på Discord 09.30  
Frånvarande: Madde, Hanna  
Protokollförare: Rasmus**

1. VIKTIGT: Inte använda Prettier i HTML. Bara HTML standard formatering.
2. Vi mergade en pull req men fick problem med många extra rader i HTML (challenges). Tog hjälp av lärare Richard som visade på exempel och tips för att undvika dessa problem.

Viktigt att komma ihåg att vi måste vara mer noggranna vid granskning. Kom ihåg att inte pusha till main direkt utan att jobba i egen branch och granska.

Problemen löstes och vi är igång igen. Dock kan det saknas kod från Hanna och Madde så se till att få hem det senaste och lägg till erat igen. Imorgon skriver vi upp exakt vad som är kvar och reder ut de frågetecken som finns.

**2023-11-29: Anteckningar från en ”arbetsdag”  
Protokollförare: Rasmus**

En liten sammanfattning vad som hänt idag och hur vi bör starta dagen imorgon:

Filtrering funkar fint, både type, rating och tags. Sökrutan jobbar William vidare på, det är nära nu.

Oskar har kikat vidare på hur filtreringsfunktionerna fungerar tillsammans. Vi kan prata om det imorgon igen (finns lite info i Slack med info från Richard).

Det kvarstår lite frågetecken kring styling/mobilanpassat mm. Imorgon borde vi gå igenom steg för steg vad som är kvar och hur vi tycker sidan ska fungera.

Bokningssteget får Hanna och Madde fylla i info om ni har något nytt vi andra behöver ta del av.

För ca en timme sedan pushades det senaste till github och mergades med main.

**OBS! En reminder att bara pusha till Github från din egen branch så vi inte åker på något tokigt**

Mitt förslag är möte 09.30 imorgon, vore riktigt nice om alla kan. //Rasmus

**2023-11-30: Extra gruppmöte på Discord 09.30  
Frånvarande: Ingen  
Protokollförare: Rasmus**

Att göra:

Desktop och mobile:

* On-site och Online knappar ska leda till challenges html inkl. filtrering.

**KLART**

* Styling för filterbox på mobil ska fixas. (vertikalt?)

**KLART**

* Filtreringsfunktioner tillsammans?

**PÅ HOLD. FÖRBÄTTRING.**

* Felmed. No challenges. Se whimsical.  
  **KLART**
* Titel ska importeras till bokning (steg 1 och 2).   
  **KLART**
* Styling till bokning.
* Rensa upp bland kommentarer och kod som inte används.   
  **PÅGÅENDE**

// BLANDAT

Frågor:

HTML/CSS/JS to do:

Uppdelning enligt följande:

1. Challenges start (alla challenges) Oskar och William.
2. Filtrering Rasmus och Conny.
3. Bokningstegen Madde och Hanna.

Nuvarande status: Hannas bokningsdel kvarstår.

Kom-ihåg från 231120 Richards lektion:

1. Använda gemensam kodformatering? Prettier? Det kör vi på.
2. Separera koden. Olika filer för JS? Mer? Bundling eller bara moduler?
3. Bygga grunden enligt Richards exempel med classes?
4. Något mer?

Kom-ihåg från 231122 Richards lektion:

1. Disk. Kring VG-nivå. Testning osv.